**第一周：**

**陈婷婷**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）搭建andriod环境，安装JDK、eclipse、andriod SDK、ADT插件等；

（2）注册githup；

（3）组织小组讨论，填写自己的idea proposal，并安排各组员下周的任务。

1. **- What will I do until the next Scrum?**

（1）学习与andriod相关的基础知识；

（2）思考“护花使者”APP需要的功能，提出自己的idea。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

自己安装好andriod的 SDK、ADT插件后，在帮组员安装时，因为电脑配置不同、jdk安装不同等诸多问题，在安装时会遇到各种各样的问题，导致安装了很多次才成功。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）搭建andriod环境，安装JDK、eclipse、andriod SDK、ADT插件等；

（2）注册githup，创建组织“guangcaixinxi”；

（3）根据组员讨论内容，填写自己的idea proposal，并整理小组的上交文档。

1. **- What will I do until the next Scrum?**

（1）学习与andriod相关的基础知识；

（2）思考“护花使者”APP需要的功能，提出自己的idea。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

因为之前没有接触过与安卓相关的内容，在安装andriod SDK、ADT插件时遇到很多问题，最后靠百度和同学的帮助才安装好。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）搭建andriod环境，安装JDK、eclipse、andriod SDK、ADT插件等；

（2）注册githup；

（3）小组讨论，填写自己的idea proposal。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）学习与andriod相关的基础知识；

（2）思考“护花使者”APP需要的功能，提出自己的idea。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

因为之前没有接触过与安卓相关的内容，在安装andriod SDK、ADT插件时遇到很多问题，最后靠百度和同学的帮助才安装好。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）搭建andriod环境，安装JDK、eclipse、andriod SDK、ADT插件等；

（2）注册githup；

（3）小组讨论，填写自己的idea proposal。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）学习与andriod相关的基础知识；

（2）思考“护花使者”APP需要的功能，提出自己的idea。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

因为之前没有接触过与安卓相关的内容，在安装andriod SDK、ADT插件时遇到很多问题，最后靠百度和同学的帮助才安装好。

**第二周：**

**陈婷婷**

1. **- What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）了解andriod的相关知识；

（2）独立思考，对“护花使者”APP需要的功能提出自己的看法。

1. **- What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度；

（3）根据讨论出的APP最终功能，组员去查找相关资料。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在讨论APP功能时，大家各抒己见，但在实际实现方面欠缺技术支持。所以最后只能选择一些功能性不是特别强的、我们自己可以完成的功能来实现。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）了解andriod的相关知识；

（2）独立思考，对“护花使者”APP需要的功能提出自己的看法。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度；

（3）根据自己分配到的任务，查找相关资料。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在讨论APP功能时，大家各抒己见，但在实际实现方面欠缺技术支持。所以最后只能选择一些功能性不是特别强的、我们自己可以完成的功能来实现。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）了解andriod的相关知识；

（2）独立思考，对“护花使者”APP需要的功能提出自己的看法。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度；

（3）根据自己分配到的任务，查找相关资料。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在讨论APP功能时，大家各抒己见，但在实际实现方面欠缺技术支持。所以最后只能选择一些功能性不是特别强的、我们自己可以完成的功能来实现。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）了解andriod的相关知识；

（2）独立思考，对“护花使者”APP需要的功能提出自己的看法。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度；

（3）根据自己分配到的任务，查找相关资料。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在讨论APP功能时，大家各抒己见，但在实际实现方面欠缺技术支持。所以最后只能选择一些功能性不是特别强的、我们自己可以完成的功能来实现。

**第三周：**

**陈婷婷**

**1- What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能：一键警报、发朋友圈功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度：一周做一键警报功能，两周做发朋友圈功能，一周做界面，一周修改及整理文档；

（3）为组员分工，让大家去找“一键警报”功能的相关资料，并进行代码的编写。

**2- What will I do until the next Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

基本上没有什么太大的问题，在查找资料时，不能直接找到“一键警报”功能的直接代码，大家转换思路，通过了解“音频播放”的功能，转而实现“一键警报”。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能：一键警报、发朋友圈功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度：一周做一键警报功能，两周做发朋友圈功能，一周做界面，一周修改及整理文档；

（3）根据组长的分工，去图书馆查找“一键警报”功能的相关资料，准备进行代码的编写。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

基本上没有什么太大的问题，在查找资料时，不能直接找到“一键警报”功能的直接代码，大家转换思路，通过了解“音频播放”的功能，转而实现“一键警报”。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能：一键警报、发朋友圈功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度：一周做一键警报功能，两周做发朋友圈功能，一周做界面，一周修改及整理文档；

（3）根据组长的分工，去图书馆查找“一键警报”功能的相关资料，准备进行代码的编写。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

基本上没有什么太大的问题，在查找资料时，不能直接找到“一键警报”功能的直接代码，大家转换思路，通过了解“音频播放”的功能，转而实现“一键警报”。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能：一键警报、发朋友圈功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度：一周做一键警报功能，两周做发朋友圈功能，一周做界面，一周修改及整理文档；

（3）根据组长的分工，去图书馆查找“一键警报”功能的相关资料，准备进行代码的编写。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

基本上没有什么太大的问题，在查找资料时，不能直接找到“一键警报”功能的直接代码，大家转换思路，通过了解“音频播放”的功能，转而实现“一键警报”。

**第四周：**

**陈婷婷**

**1- What did I accomplished since the last Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**2- What will I do until the next Scrum?**

按照计划的项目进度，查找资料并实现“发朋友圈”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

根据书上的代码进行修改，并没有什么特别大的问题。有两个地方需要进行改正：第一，音频可以修改成更符合“一键警报”功能需要的音频；第二，界面太丑，看起来觉得功能特别低级。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

按照计划的项目进度，查找资料并实现“发朋友圈”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

根据书上的代码进行修改，并没有什么特别大的问题。有两个地方需要进行改正：第一，音频可以修改成更符合“一键警报”功能需要的音频；第二，界面太丑，看起来觉得功能特别低级。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

按照计划的项目进度，查找资料并实现“发朋友圈”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

根据书上的代码进行修改，并没有什么特别大的问题。有两个地方需要进行改正：第一，音频可以修改成更符合“一键警报”功能需要的音频；第二，界面太丑，看起来觉得功能特别低级。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

根据查找的资料，编写代码实现“一键警报”功能。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

按照计划的项目进度，查找资料并实现“发朋友圈”功能。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

根据书上的代码进行修改，并没有什么特别大的问题。有两个地方需要进行改正：第一，音频可以修改成更符合“一键警报”功能需要的音频；第二，界面太丑，看起来觉得功能特别低级。

**第五、第六周：**

**陈婷婷**

**1- What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）根据项目进度，查找关于“发朋友圈”功能的相关资料；

（2）修改了项目的功能需求，将原来的“发朋友圈”功能改成了“短信求助”功能；

（3）通过小组分工、合作，实现了“短信求助”功能。

**2- What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP两个功能需要的界面有几个；

（2）小组分工，完成对“护花使者”两个功能所涉及到的所有界面的美化。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在做“发朋友圈”的功能时，发现参考资料比较难找，而且发朋友圈需要申请权限，比较麻烦。大家经过商量，决定将“发朋友圈”功能改为“短信求助”功能，对应的也比较容易查找。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）根据项目进度，查找关于“发朋友圈”功能的相关资料；

（2）修改了项目的功能需求，将原来的“发朋友圈”功能改成了“短信求助”功能；

（3）通过小组分工、合作，实现了“短信求助”功能。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP两个功能需要的界面有几个；

（2）小组分工，完成对“护花使者”两个功能所涉及到的所有界面的美化。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在做“发朋友圈”的功能时，发现参考资料比较难找，而且发朋友圈需要申请权限，比较麻烦。大家经过商量，决定将“发朋友圈”功能改为“短信求助”功能，对应的也比较容易查找。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能：一键警报、发朋友圈功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度：一周做一键警报功能，两周做发朋友圈功能，一周做界面，一周修改及整理文档；

（3）根据组长的分工，去图书馆查找“一键警报”功能的相关资料，准备进行代码的编写。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP两个功能需要的界面有几个；

（2）小组分工，完成对“护花使者”两个功能所涉及到的所有界面的美化。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在做“发朋友圈”的功能时，发现参考资料比较难找，而且发朋友圈需要申请权限，比较麻烦。大家经过商量，决定将“发朋友圈”功能改为“短信求助”功能，对应的也比较容易查找。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP的最终功能：一键警报、发朋友圈功能；

（2）根据讨论出的APP最终功能，在时间上划分项目进度：一周做一键警报功能，两周做发朋友圈功能，一周做界面，一周修改及整理文档；

（3）根据组长的分工，去图书馆查找“一键警报”功能的相关资料，准备进行代码的编写。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，确定“护花使者”APP两个功能需要的界面有几个；

（2）小组分工，完成对“护花使者”两个功能所涉及到的所有界面的美化。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

在做“发朋友圈”的功能时，发现参考资料比较难找，而且发朋友圈需要申请权限，比较麻烦。大家经过商量，决定将“发朋友圈”功能改为“短信求助”功能，对应的也比较容易查找。

**第七周：**

**陈婷婷**

**1- What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）确定“护花使者”APP两个功能需要美化的界面一共4个；

（2）小组成员分工，每人负责一个界面；

（3）完成了主界面的美化。

**2- What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，功能和界面是否还有要修改的地方；

（2）分工完成相关文档的编写整理和PPT的制作。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

比较不熟练PS的使用，在P图的时候费了一番功夫。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）确定“护花使者”APP两个功能需要美化的界面一共4个；

（2）小组成员分工，每人负责一个界面；

（3）完成了“抢劫”界面的美化。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，功能和界面是否还有要修改的地方；

（2）分工完成相关文档的编写整理和PPT的制作。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

我和其他两位组员负责美化的界面的样式应该要一致。但是因为在做之前没有商量好，所以做出来的界面不一样，感觉非常不和谐。虽然经过讨论后各自又进行了修改，但是感觉浪费了一部分时间。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）确定“护花使者”APP两个功能需要美化的界面一共4个；

（2）小组成员分工，每人负责一个界面；

（3）完成了“疾病”界面的美化。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，功能和界面是否还有要修改的地方；

（2）分工完成相关文档的编写整理和PPT的制作。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

我和其他两位组员负责美化的界面的样式应该要一致。但是因为在做之前没有商量好，所以做出来的界面不一样，感觉非常不和谐。虽然经过讨论后各自又进行了修改，但是感觉浪费了一部分时间。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）确定“护花使者”APP两个功能需要美化的界面一共4个；

（2）小组成员分工，每人负责一个界面；

（3）完成了“小偷”界面的美化。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

（1）小组讨论，功能和界面是否还有要修改的地方；

（2）分工完成相关文档的编写整理和PPT的制作。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

我和其他两位组员负责美化的界面的样式应该要一致。但是因为在做之前没有商量好，所以做出来的界面不一样，感觉非常不和谐。虽然经过讨论后各自又进行了修改，但是感觉浪费了一部分时间。

**第八周：**

**陈婷婷**

**1- What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）负责架构文档和测试文档的编写；

（2）将自己编写的代码以及相关文档上传到github中。

**2- What will I do until the next Scrum?**

通过github提交APP的源代码、相关文档以及答辩使用的PPT。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

下载制作PPT使用的prezi软件时要安装很多东西，感觉特别麻烦，也不太会使用，弄了很长时间才搞定。

**林敏敏**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）负责idea proposal、product backlog、sprint planning文档的编写；

（2）将自己编写的代码以及相关文档上传到github中。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

通过github提交APP的源代码、相关文档以及答辩使用的PPT。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

下载制作PPT使用的prezi软件时要安装很多东西，感觉特别麻烦，也不太会使用，弄了很长时间才搞定。

**陈丽虹**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）负责requirement validation文档的编写及PPT的制作；

（2）将自己编写的代码以及相关文档上传到github中。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

通过github提交APP的源代码、相关文档以及答辩使用的PPT。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

下载制作PPT使用的prezi软件时要安装很多东西，感觉特别麻烦，也不太会使用，弄了很长时间才搞定。

**茹雨**

**1 - What did I accomplished since the last Scrum?**

（1）负责scrum meeting、software development reflection文档的编写；

（2）将自己编写的代码以及相关文档上传到github中。

**2 - What will I do until the next Scrum?**

通过github提交APP的源代码、相关文档以及答辩使用的PPT。

**3 - What obstacles are impeding my progress?**

下载制作PPT使用的prezi软件时要安装很多东西，感觉特别麻烦，也不太会使用，弄了很长时间才搞定。