# Sprint goal

List the US you will implement

* #US1 –发送求救短信

# Label

Sprint 2 backlog

# Decompose each story into tasks

* #US1
  + #T1 – 设置可供发送的三个项目按钮
  + #T2 – 三个按钮分别设置了默认文本，文本可更改
  + #T3 – 点击文本，可读取手机内的联络簿，可选择发送的联系人
  + #T4 – 点击发送按钮，调用一个方法，发送成功

# Assign the tasks to dev

* #T1
  + Developer: 林敏敏
  + Time: 2 Hours
* #T2
  + Developer: 陈丽虹
  + Time: 2 Hours
* #T3
  + Developer: 茹雨
  + Time: 2 Hours
* #T4
  + Developer:陈婷婷
  + Time: 6 Hours